F.262.86.2026

Chrzanów, 21 lipca 2026 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Sąd Rejonowy w Chrzanowie zaprasza do złożenia oferty na: „Remont dachu budynku Sądu Rejonowego w Chrzanowie przy ul. Grunwaldzkiej 6 wraz z robotami remontowymi infrastruktury stanowiącej integralną część dachu”.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. z 2024, poz. 1320 tj.) (wartość zamówienia poniżej 170 000 zł netto).

SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia:

  - Przedmiotem zamówienia jest remont dachu budynku Sądu Rejonowego w Chrzanowie przy ul. Grunwaldzkiej 6 wraz z robotami remontowymi infrastruktury stanowiącej integralną część dachu.

  - Zakres zadania obejmuje m.in. roboty mające na celu wyeliminowanie przecieków w pokryciu dachowym oraz poprawę stanu technicznego i estetycznego pokrycia i infrastruktury dachowej.

Ogólny zakres robót:

- naprawa wszystkich nieszczelności i uszkodzeń, które powodują przedostawanie się wody opadowej do wewnątrz budynku,

- czyszczenie i malowanie pokrycia całego dachu,

- wymiana obróbek blacharskich dachu, remont obróbek wokół kominów, na kominach, wokół wyłazu dachowego,

- zaizolowanie czapek kominowych,

- zabezpieczenie otworów wentylacyjnych przeciw ptakom,

- wymiana rynien i rur spustowych,

- wymiana wyłazu dachowego,

- naprawa tynku na kominach,

- montaż dodatkowych stopni i ław kominiarskich,

- montaż zabezpieczeń przeciw zsuwającemu się zamarzniętemu śniegowi z dachu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowią Załącznik nr 2a,2b,2c.

  - Szczegóły realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

  - Na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiały Wykonawca udzieli min. 60 miesięcy (pięć lat) gwarancji. Okres gwarancji rozpoczyna się swój bieg licząc od następnego dnia po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót bez usterek przez Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) w tym:

- przejmuje odpowiedzialność za powstałe w trakcie realizacji zamówienia odpady, ich segregację, transport i składowanie,

- ponosi koszty z tytułu jw.,

- na wniosek Zamawiającego wskaże miejsce składowania lub utylizacji oraz przedstawi stosowne dokumenty, że powstałe odpady zostały zagospodarowane (wywiezione na składowisko, poddane utylizacji) zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad poufności w stosunku do wszystkich informacji uzyskanych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Termin, miejsce i sposób realizacji zamówienia:

Przedmiot zamówienia winien być Wykonany w całości w terminie do 30 września 2026 roku.

- Rozliczenie wykonanych usług:

Zasady rozliczeń wykonanych usług opisane zostały w §4 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Wszelkie istotne postanowienia umowy o udzielenie zamówienia publicznego zawarto w jej wzorze, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia. W przypadku braku pytań ze strony Wykonawcy do wzoru umowy, Zamawiający uzna wzór umowy za zaakceptowany przez Wykonawcę.

- Warunki udziału w postępowaniu.

  - Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia w realizacji zamówień o podobnym charakterze, w tym dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Zamawiający oceni spełnienie powyższego na podstawie oświadczeń zawartych w załączniku nr 1 do ogłoszenia (formularz ofertowy).

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – Zamawiający oceni spełnienie powyższego na podstawie oświadczeń zawartych w załączniku nr 1 do ogłoszenia (formularz ofertowy).

- Obliczanie ceny, składanie ofert, wybór najkorzystniejszej oferty:

  - Cena ofertowa, czyli cena za jaką Wykonawca podejmie się zrealizowania zamówienia zostanie ustalona przez Wykonawcę na podstawie kosztorysu zamówienia sporządzonego na podstawie załączników nr 2a, 2b, 2c do niniejszego zaproszenia i zostanie wykazana w formularzu ofertowym będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia. Wykonawca naliczy podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

  - Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót związanych z realizacją zadania, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających wpływ na zakres zamówienia i nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ofercie i umowie. Podstawą wyliczenia ceny ofertowej powinna być dla Wykonawcy jego własna kalkulacja, oparta na rachunku ekonomicznym. Cena ofertowa ma obejmować wszystkie koszty robót

oraz czynności, jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania.

  - Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. Ofertę cenową należy skalkulować w oparciu o przekazane dokumenty opisujące przedmiot zamówienia, czyli łącznie dane z analizy tych dokumentów. Załączony do niniejszego zapytania przedmiar robót należy traktować, jako element dodatkowy – pomocniczy, a niesłużący do obliczenia ceny oferty. Zamawiający ustala, że tak obliczona cena ofertowa jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

  - W związku z powyższym cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z przekazanymi dokumentami z uwzględnieniem ryzyka Wykonawcy, w tym także opłaty związane z kosztem robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków transportu technologicznego niezbędnego do wykonania robót, nakładów, prac i robót nieprzewidzianych przez Wykonawcę, a niezbędnych z technicznego punktu widzenia do prawidłowego wykonania zamówienia oraz wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione przy wykonaniu zamówienia.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Jedynym kryterium oceny ofert jest łączna cena ofertowa brutto dla całości zamówienia, wskazana w formularzu ofertowym – załącznik nr 1.

Waga kryterium „Cena” = 100%.

Za ofertę najkorzystniejszą dla zamówienia, zostanie wybrana ta oferta, która uzyska największą ilość punktów. Punkty zostaną przyznane po ich wyliczeniu wg wzoru:

Cena = Cn/Cb x 100 gdzie:

Cena = ilość uzyskanych punktów w kryterium „cena”

Cn = najniższa cena brutto spośród ofert badanych

Cb = cena brutto badanej oferty

- Opis sposobu przygotowania ofert.

  - Oferta musi zawierać:

- Formularz ofertowy zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.

- Kosztorys ofertowy opracowany metodą szczegółową – wg kalkulacji własnej, w układzie umożliwiającym porównanie z pozycjami określonymi w przedmiarze robót (np. przez odniesienie do L.P. przedmiaru) oraz z zachowaniem pozycji katalogowych – z przedmiaru oraz roboty wynikające z dokumentacji, a nieujęte w przedmiarze.

- Pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.

  - Oferta musi być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej, podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opatrzone pieczęcią imienną. Zamawiający rekomenduje podpisanie oferty przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

  - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty przez Wykonawcę lub z dokumentu rejestrowego.

  - Wykonawca do oferty zobowiązany jest przedłożyć pełnomocnictwo w przypadku podpisania jej przez pełnomocnika, w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii.

  - Każdy wykonawca, pod rygorem odrzucenia, może złożyć tyko jedną ofertę.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Pod uwagę brane będą wyłącznie oferty obejmujące całość zamówienia.

- Miejsce i termin składania ofert.

  - Ofertę należy przesłać na adres e-mail przetargi@chrzanow.sr.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 28 lipca 2026 roku do godz. 12:00. Oferty otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania oraz zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą w przypadku uchylania się od podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

  - W przypadku otrzymania ofert, które będą przekraczały kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami, ograniczenia zakresu zamówienia bądź zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert. Upublicznienie informacji zawartych w ofercie a niezastrzeżonych i właściwie niezabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa) odbędzie się na ryzyko Wykonawcy.

  - Tajemnicę przedsiębiorstwa zamawiający przyjmuje w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019, poz.1913).

  - Wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji dotyczących: ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie.

  - Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem.

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie pytania dotyczące niniejszego zaproszenia oraz opisu przedmiotu należy kierować do Pani Moniki Jarosz do dnia 23 lipca 2026 roku tel. 32 626 13 46, e-mail: przetargi@chrzanow.sr.gov.pl

- Klauzula RODO.

Zgodnie z art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), informujemy, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie realizowanych zadań są odpowiednio: Prezes lub Dyrektor Sądu Rejonowego w Chrzanowie, al. Henryka 23, 32-500 Chrzanów, administracja@chrzanow.sr.gov.pl (dalej: Administrator).

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: iod@chrzanow.sr.gov.pl oraz pisemnie na adres administratora.

- Administrator przetwarza w szczególności dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane dotyczące pełnionej funkcji lub stanowiska.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania, wyboru wykonawcy, zawarcia oraz realizacji umowy. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami regulującymi gospodarowanie środkami publicznymi, prowadzenie dokumentacji finansowej oraz archiwizację dokumentów, a w przypadku danych osoby fizycznej będącej stroną umowy – również art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Oznaczenie postępowania: F.262.86.2026.

- Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana lub przekazane Administratorowi przez podmiot, który Pani/Pan reprezentuje albo który wskazał Panią/Pana jako osobę do kontaktu w związku z prowadzonym postępowaniem lub realizacją umowy.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania danych oraz instytucje i organy upoważnione do ich otrzymania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania postępowania oraz realizacji umowy, a po tym czasie archiwizowane przez okres wymagany przepisami prawa.

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek niezbędny do udziału w prowadzonym postępowaniu oraz zawarcia umowy; brak ich podania będzie skutkował brakiem możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub odrzuceniem oferty.

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.

- Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych;

- na podstawie art. 21 RODO prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

- Zakres i możliwość realizacji poszczególnych praw zależą od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania danych osobowych i mogą podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów RODO oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio uzyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Zatwierdzam:

Dyrektor

Sądu Rejonowego w Chrzanowie

Marcin Kopeć

/dokument podpisano podpisem elektronicznym/

Załączniki:

- załącznik nr 1 – formularz ofertowy

- załącznik nr 2a – opz,

- załącznik nr 2b – opis i szkic remontu,

- załącznik nr 2c – przedmiar robót,

- załącznik nr 3 – wzór umowy.